Строительство АЭС в республике.

Предварительные итоги 2012 года

В конце 2011 года был подписан важный пакет документов, необходимых для обеспечения строительства атомной электростанции в Островце. Были начаты подготовительные работы к строительству. Осуществлялось строительство объектов инфраструктуры атомной электростанции: объединенной пионерной производственной базы, необходимой для строительства АЭС; жилищного фонда и жилищной инфраструктуры; подъездных автомобильных дорог и железнодорожной линии к атомной электростанции; внешних сетей электроснабжения и выдачи мощности АЭС в энергосистему. Указанные работы финансировались за счет средств республиканского бюджета и кредитных ресурсов.

2012 год был насыщен важными событиями в деле строительства АЭС.

31 января между ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭС») и ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ) подписан первоочередной Контракт на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации на строительство АЭС в Беларуси.

1 февраля Российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и белорусское ОАО «Белвнешэкономбанк» (ОАО Банк БелВЭБ) подписали межбанковское соглашение о порядке взаимодействия при обслуживании российского государственного кредита на строительство АЭС в Беларуси. Внешэкономбанк является банком-агентом Правительства России при реализации данного проекта, он будет осуществлять банковские операции по оплате, а также вести учет платежей Беларуси и осуществлять расчеты по кредиту.

Еще 25 ноября 2011 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение кредита в размере до 10 миллиардов долларов для финансирования 90% стоимости Контракта на строительство АЭС.

Министерством финансов Беларуси совместно с Внешэкономбанком и Белвнешэкономбанком проведена работа по согласованию проекта кредитного договора о привлечении коммерческого кредита для оплаты авансовых платежей белорусской стороной по Генеральному контракту на строительство АЭС.

29 марта подписан Контракт на выполнение работ подготовительного периода до «первого бетона» белорусской АЭС между ГУ «Дирекция строительства атомной станции» и ЗАО «Атомстройэкспорт».

2-3 апреля по приглашению Правительства Республики Беларусь с визитом в республике находился Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкиа Амано, который встретился с руководством нашей страны. В процессе переговоров обсуждался мировой опыт в использовании энергии мирного атома и вопросы строительства АЭС в Беларуси. Гость отметил, что Беларусь очень важный партнер для МАГАТЭ, поскольку у страны есть свой печальный опыт в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.

31 мая получена лицензия на размещение АЭС и начаты работы по устройству котлована под реактор и машзал первого блока АЭС. В соответствии с международными требованиями и законодательством Республики Беларусь до начала строительства от белорусского регулирующего органа должна быть получена лицензия на сооружение АЭС.

18-29 июня в Республике Беларусь проходила миссия Международного агентства по атомной энергии по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики (миссия ИНИР), которая оценивала готовность республики к строительству атомной станции. В соответствии с руководящими документами МАГАТЭ проверка велась по  19 направлениям.

Эксперты МАГАТЭ побывали на площадке, где отметили высокую готовность Беларуси к строительству АЭС. Они также высоко оценили систему радиационного мониторинга, созданную в Республике Беларусь, полноту и качество информации, полученной в ходе радиационно-экологических исследований, выполненных в рамках отчета по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) АЭС Беларуси. По окончании миссии ИНИР экспертами МАГАТЭ был подготовлен пресс-релиз, в котором было отмечено, что «Беларусь сделала важнейший шаг на пути к ядерной энергетике».

Ключевыми сферами практического взаимодействия Республики Беларусь и Международного агентства по атомной энергии являются развитие ядерной энергетической инфраструктуры в целях подготовки к строительству АЭС, укрепление ядерной и радиационной безопасности. Основными формами взаимодействия являются проведение экспертных миссий МАГАТЭ в Беларуси, организация национальных и региональных семинаров и тренингов на территории республики с участием экспертов МАГАТЭ. Белорусские специалисты участвуют в различных конференциях, семинарах и учебных курсах, проводимых агентством. В рамках программы технического сотрудничества со стороны МАГАТЭ Республике Беларусь оказывается экспертная и консультационная помощь по следующим направлениям:

создание регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности;

создание необходимой нормативной правовой базы;

подготовка персонала;

информационная работа с населением, общественностью и СМИ;

обращение с радиоактивными отходами и др.

Выбор площадки для строительства АЭС осуществлялся в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, и материалы изыскательских работ по площадкам рассматривались с участием экспертов МАГАТЭ в ходе специальных миссий. Эксперты МАГАТЭ высоко оценили объем и качество выполненных белорусской стороной исследований на каждой площадке, а также отметили более жесткие нормы нашего национального законодательства в данной сфере по сравнению с действующими нормами МАГАТЭ.

18 июля на заседании Совета Министров Союзного государства подписан Генеральный контракт на сооружение АЭС в Беларуси. Подписание состоялось по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России Михаила Мясниковича и Дмитрия Медведева, проходивших в расширенном составе. Генеральным контрактом определены обязательства и ответственность сторон, сроки реализации проекта, его приблизительная стоимость на период до 2020 года, условия платежей, поставки оборудования, организация строительства, приемка энергоблоков и другие условия. Станцию планируется построить по российскому проекту «АЭС-2006».

Основополагающим принципом при подготовке контрактных документов на строительство АЭС явилось формирование стоимости на строительство АЭС в Беларуси, которое будет осуществляться по внутрироссийским нормам на условия ценообразования (т.е. на условиях, аналогичных тем, которые применяются при сооружении АЭС в России). При этом достигнута договоренность, что стоимость сооружения АЭС, строящейся в Беларуси, не должна превышать стоимости Балтийской АЭС (объекта-аналога) в сопоставимых условиях. Также, исходя из договоренностей с российской стороной, при реализации проекта АЭС в Беларуси будут максимально задействованы белорусские организации и использованы отечественные материалы и оборудование, что позволит удешевить стоимость строительства АЭС.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока мощностью 1200 МВт запланирован на ноябрь 2018 года, второго - на июль 2020 года. Генеральным подрядчиком выступает ОАО «НИАЭП», подчиненный российской Госкорпорации «Росатом», заказчиком - ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции». Проект по строительству АЭС в Беларуси станет флагманом российско-белорусских отношений. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства.

9 августа года на площадке строительства АЭС Беларуси при участии Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко состоялась церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям. В торжественной обстановке Президент Беларуси Александр Лукашенко заложил капсулу в памятный камень, установленный на площадке строительства АЭС.

31 августа подписан Договор между РУП «Белэнергосетьпроект» и Северокитайской энергетической проектно-инженерной компанией при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации NCPE на выполнение проектных работ по объекту «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой».

С 17 по 21 сентября в Вене проходила 56-я Генеральная конференция МАГАТЭ с участием белорусской делегации во главе с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком.

Основные вопросы повестки дня конференции - извлечение из уроков аварии на АЭС «Фукусима» в Японии, повышение уровня ядерной безопасности, физической защиты ядерных и радиационных материалов, совершенствование системы готовности и реагирования в случае аварийной ситуации, реализация гарантий МАГАТЭ, имплементация программы технического сотрудничества.

5 октября в Минск прибыл заместитель гендиректора МАГАТЭ Александр Бычков, который доложил, что исходя из анализа работы миссии ИНИР, МАГАТЭ сделан вывод о готовности Беларуси к строительству АЭС. Он побывал на площадке строительства атомной станции в Островецком районе Гродненской области 6 октября и отметил интенсивную и качественную работу строителей и подрядчиков.

По результатам этого визита он отметил, что республика с поддержкой МАГАТЭ выполнила сложное исследование оценки безопасности будущей АЭС на всех стадиях жизненного цикла.

Александр Бычков подчеркнул, что МАГАТЭ имеет крупный всеобъемлющий пакет поддержки для стран, вступающих на путь развития атомной энергетики, к которым относится и Беларусь. «Мы видим, что в Беларуси очень хорошо поставлена система радиационного контроля, есть хороший опыт взаимодействия с соседними странами - это хорошая практика», - заключил он.

Необходимо отметить, что с подписанием Генерального контракта строительство АЭС в республике вышло на новую стадию. С целью оперативного решения вопросов строительства АЭС в Островце ежемесячно проводятся штабы с участием представителей Правительства Республики Беларусь и Заказчика, Генерального подрядчика и организаций, участвующих в реализации проекта строительства АЭС.

Выход на «первый бетон» планируется начать в 2013 году. Исходя из нормативного срока строительства первого блока АЭС - 60 месяцев и второго - 78 месяцев с момента укладки «первого бетона» на первом блоке, определены сроки физического и энергетического пусков энергоблоков.

Архитектурный проект планируется разработать в начале 2013 года. Необходимо подчеркнуть, что Республика Беларусь при планировании проектирования и строительства АЭС на своей территории строго придерживается положений международных соглашений - Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), Конвенции МАГАТЭ «О ядерной безопасности» и других действующих международных документов.

ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси